TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ ĐÓNG GÓP DỰ ÁN

DPL302m - Deep Learning | Report 4 / Tổng kết dự án

Đề tài: Hệ thống đỗ xe thông minh bằng xác thực chéo thông tin xe

Tài liệu này ghi nhận phân công công việc và mức đóng góp của từng thành viên trong toàn bộ dự án (Report 1-4), với trọng tâm ở Giai đoạn 4 (tích hợp hệ thống, đánh giá E2E, tối ưu offline/CPU, demo). Các đầu mục được chia đều; thành viên Phạm Hoàng Hải đảm nhận thêm một số hạng mục kỹ thuật trọng yếu (an ninh chống tráo biển, UI demo, thử nghiệm CTC, kết luận) để thể hiện đóng góp nổi bật.

1. Danh sách thành viên

| STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò chính | Tỷ lệ đóng góp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Manh Chung | HE201350 | Đề xuất / Literature / Thách thức | ~22% |
| 2 | Đồng Minh Đức | HE201707 | Thiết kế hệ thống / E2E eval | ~22% |
| 3 | Phạm Hoàng Hải | HE201680 | Tích hợp / An ninh / UI / Kết luận | ~34% |
| 4 | Trần Lê Sơn | HE200407 | Hiệu năng CPU / Offline / KPI | ~22% |

Ghi chú: Tỷ lệ ~22/22/34/22 phản ánh chia đều các đầu mục cốt lõi, đồng thời ghi nhận Hải đảm nhận thêm các hạng mục kỹ thuật then chốt ở Giai đoạn 4 (điểm cộng).

2. Phân công đầu mục Report 4

| Đầu mục Report 4 | Nội dung chính | Phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 1. Đặt vấn đề & Mục tiêu | Phạm vi tích hợp, plate-primary | Đỗ Manh Chung |
| 2. Literature Review | 3 tài liệu tham chiếu | Đỗ Manh Chung |
| 3. Thiết kế hệ thống | Pipeline YOLO+Paddle+Matcher | Đồng Minh Đức |
| 3.1. CSDL CSV | Schema, chuẩn hoá, ví dụ | Đồng Minh Đức |
| 4.1. Inference logs | Bảng 5 ảnh clip3_new | Đồng Minh Đức |
| 4.2. Aggregate metrics | Latency / trạng thái tổng hợp | Đồng Minh Đức |
| 4.3. Plate-swap security | eval_security, Before/After, gate 0.40 | Phạm Hoàng Hải |
| 4.4. Streamlit UI Demo | 3 nhánh AUTHORIZED/WARN/UNREG | Phạm Hoàng Hải |
| 5.1. Runtime & xung đột lib | PyTorch màu, WS-1 latency | Trần Lê Sơn |
| 5.2. Offline-first | Docker zero-network, YOLO offline | Trần Lê Sơn |
| 5.3. Per-stage latency | measure_stage_latency.py | Trần Lê Sơn |
| 5.4. CTC/ONNX experiment | 0% exact, chưa deploy | Phạm Hoàng Hải |
| 6.1. Bảng KPI | Đối chiếu R1 vs thực đo | Trần Lê Sơn |
| 6.2. Điều làm tốt | Pivot, đo lường, test suite | Phạm Hoàng Hải |
| 6.3. Thách thức | TF xung đột, domain gap, GT nhỏ | Đỗ Manh Chung |
| 6.4. Bài học | Đo trước cam kết, kiến trúc theo số đo | Phạm Hoàng Hải |
| 7. Kết luận & hướng PT | Tổng hợp delivered + roadmap | Phạm Hoàng Hải |

3. Chi tiết đóng góp theo thành viên

3.1. Đỗ Manh Chung - HE201350 (~22%)

Phụ trách khung vấn đề, nghiên cứu tài liệu và phần thách thức/retrospective.

Viết / chỉnh sửa mục 1 (Đặt vấn đề & Mục tiêu tích hợp) Report 4.

Tổng hợp Literature Review (mục 2): NVIDIA DeepStream, Batra ALPR, Carmen Nano.

Tổng hợp mục 6.3 Thách thức (xung đột thư viện, domain gap, GT OCR, dữ liệu brand).

Hỗ trợ nội dung đề xuất Report 1 (problem statement) và đồng bộ câu chuyện pivot plate-primary.

Tham gia review số liệu KPI để đảm bảo trung thực với Report 3.

3.2. Đồng Minh Đức - HE201707 (~22%)

Phụ trách thiết kế hệ thống tích hợp và đánh giá E2E trên ảnh thật.

Mô tả kiến trúc pipeline (mục 3): YOLO -> crop -> PaddleOCR -> classifier -> DatabaseMatcher.

Mô tả schema CSDL CSV (mục 3.1), quy tắc chuẩn hoá biển số/màu.

Chạy / ghi nhận bảng inference logs 5 ảnh clip3_new (mục 4.1) và aggregate metrics (mục 4.2).

Giải thích trạng thái UNREGISTERED vs happy-path AUTHORIZED trên Dashboard.

Đóng góp kiểm thử đường hợp nhất build_pipeline / infer_single_image.

3.3. Phạm Hoàng Hải - HE201680 (~34%) - đóng góp nổi bật

Đảm nhận các hạng mục kỹ thuật then chốt ở Giai đoạn 4 và điều phối tích hợp hệ thống. Tỷ lệ cao hơn để ghi nhận khối lượng và độ khó công việc (điểm cộng).

Chủ trì đánh giá an ninh chống tráo biển (mục 4.3): script eval_security.py, bảng Before/After, gate sweep, chọn color_warn_conf=0.40.

Thiết kế / chụp minh họa UI Streamlit 3 nhánh quyết định (mục 4.4).

Thực hiện & báo cáo thử nghiệm OCR CTC/ONNX (mục 5.4); kết luận không deploy.

Viết mục 6.2 Điều làm tốt, 6.4 Bài học, 7 Kết luận & hướng phát triển.

Điều phối tích hợp pipeline/API/Dashboard (WS-3/WS-4), đồng bộ quyết định plate-primary.

Chuẩn bị nội dung bảo vệ (script/slide R4) liên quan an ninh và demo.

Đảm bảo nhất quán số liệu an ninh với docs/benchmarks/security_eval.md.

3.4. Trần Lê Sơn - HE200407 (~22%)

Phụ trách tối ưu hiệu năng CPU, offline-first và bảng đối chiếu KPI.

Xử lý xung đột TF/Paddle, chuyển runtime màu sang PyTorch; báo cáo độ trễ WS-1 (mục 5.1).

Triển khai / xác minh offline-first Docker (mục 5.2): YOLO_OFFLINE, --network none.

Đo per-stage latency (mục 5.3) bằng measure_stage_latency.py; giải thích chênh lệch với E2E.

Lập bảng đối chiếu KPI Report 1 vs thực đo (mục 6.1).

Hỗ trợ warmup model / giảm cold-start trên API & Dashboard.

4. Tổng hợp theo giai đoạn dự án

| Giai đoạn | Chung | Đức | Hải | Sơn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 Proposal | Problem + Lit | Architecture | WBS / Demo vision | KPI / Stack |
| R2 Data | EDA / báo cáo | Crawl & clean | Augment / split | Provenance |
| R3 Models | Brand diag. | YOLO plate | Color + OCR pivot | Bench scripts |
| R4 Final | §1, §2, §6.3 | §3, §4.1-4.2 | §4.3-4.4, §5.4, §6.2/6.4, §7 | §5.1-5.3, §6.1 |

5. Cam kết của nhóm

Mỗi thành viên xác nhận đã tham gia đầy đủ các hạng mục được phân công ở trên, và đồng ý với tỷ lệ đóng góp đã ghi. Phạm Hoàng Hải đảm nhận thêm khối lượng kỹ thuật ở mục an ninh, UI demo, thử nghiệm CTC và kết luận Report 4.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2026

| Ký tên | Ký tên | Ký tên | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- |
| Đỗ Manh Chung HE201350 .................... | Đồng Minh Đức HE201707 .................... | Phạm Hoàng Hải HE201680 .................... | Trần Lê Sơn HE200407 .................... |